无锡友联热电股份有限公司部分资产（锅炉本体等废旧资产一批）所涉及的报废资产拆运规则

无锡友联热电股份有限公司部分资产（锅炉本体等废旧资产一批）所涉及的报废资产一批，通过无锡产权交易所有限公司挂牌转让。为确保本次资产顺利拆运，特制定本规则。

- 资产拆运范围

本批拆运处置的资产主要是转让方与受让方双方确认的报废资产（详见资产清单），交接时以现场状况为准。

- 时间规定

2.1双方完成资产交接手续次日起7个工作日之内，将上述资产拆卸搬运完毕(热网主管网需按转让方通知时间内拆除)，逾期仍未完成拆运的，每逾期壹天，转让方按500元/天的金额在受让方支付的项目实施保证金中扣收违约金，如有特殊情况，双方协调后进行拆运。

2.2 受让方进入场地拆运的时间为工作日每天早上8点30分，撤离场地的时间为每天下午16点30分（如遇雨天，暂停拆运工作，经转让方同意后工期顺延），必须符合无锡友联热电股份有限公司相关管理规定及城市管理的相关规定。

- 安全责任

3.1拆运工作可以由受让方自行实施或者由受让方委托的有相应资质的单位负责实施，因本次处置的资产中包含废旧管道、支墩的拆除及绿化的恢复，负责实施拆运工作的单位应满足以下资质条件：

①应为中国大陆境内合法注册的独立企业法人，向转让方提供有效的营业执照副本；

②企业营业执照含有拆除（非爆破性拆除）相关经营范围；

③有效的安全生产许可证；

3.2受让方应提供拆运作业人员有效身份证明，并明确各作业人员的安全责任，以便转让方备查。

3.3 拆运资产不强行、不蛮干，做到文明拆运作业，转让方现场工作人员有权纠正违规行为。

3.4 转让方不承担拆运现场过程中的安全责任，如发生安全事故均由受让方负责。

3.5若在现场拆运过程中发生事故，受让方应分析查明原因，必要时应立即上报当地所属相关部门。

4.拆运细则

4.1受让方的拆运作业人员未经转让方管理人员同意，不得在非拆运区域自由走动，以免影响他人正常的工作。

4.2不在本次转让范围内的资产不得拆除搬运，如被拆除或损坏缺失，应予赔偿，情节严重的，报请公安机关处置。同时在拆运过程中的所有风险、责任均由受让方承担，与转让方无关。

4.3转让方管理人员应配合受让方的资产拆运，受让方在资产拆卸搬运过程中发生其他情况应及时与转让方现场管理人员进行沟通和协调，确保资产拆运顺利进行。

4.4转让方有权检查受让方进出现场的一切车辆。

本规则作为受让方与转让方签订《资产交易合同》的附件具有同等法律效力。

无锡友联热电股份有限公司